**娄底职院基础能力建设项目图书馆建设地点苗木**

**移栽工程竞争性谈判采购公告**

**公告日期: 2021年4月 3 日，公示时间：5个日历日**

现邀请符合资格条件的供应商参与竞争性谈判采购，相关内容公告如下：

**一、工程概况**

1、工程地点：娄底职业技术学院校本部

2、工程内容：将图书馆建设地点内的所有苗木（樟树、桂花树）全部移栽到东北角空地上，所有苗木包养护包存活，质保期一年。

3、采购控制价： 工程总控制价为273930.81元（娄职预审J

[2021]001号审定），以采购人审定的《工程量清单》中的“综合单价下浮费率方式”报价，报价下浮率不能低于3.0％，否则视为无效报价。

4、施工工期：日历日20天，以开工通知为准计算。

5、付款方式：工程竣工验收合格后支付合同价的80%，结算审计后支付到最终结算款总额的95%，余额5%作为质保金，保质期满后如无质量和合同纠纷问题一个月内一次性付清。

**二、供应商资质基本要求**

1、企业营业执照具备所必需的相应经营范围；

2、提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件

3、具有独立承担民事责任的能力；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

**三、递交报价文件的截止（开标）时间和地点**

1、递交《报价函》（一份）的截至（开标）时间： 2021年4 月 8日（周四）10时00分（北京时间）；

2、《报价函》送至娄底职院校本部综合楼712会议室。

3、逾期送达或不按竞争性谈判采购需求密封的报价资料，采购人将拒绝接收。

4、在资格合格和技术满足采购需求的前提下，价低者中标。

**四、保证金交纳**

在提交投标文件时，缴纳投标保证金 **伍仟元整（￥5000.00）**，未中标者当场退还，中标者在合同签订后立即退还。

合同签订前必须缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的5%，履约保证金在项目验收合格后一个星期内无息退还。

**五、发布公告的媒介**

本次采购公告在娄底职业技术学院之官网上发布。

**六、投标报价及计价**

1.投标报价：投标人在采购人审定（娄职预审J[2021]001号）的《工程量清单》中综合单价基础上实行综合单价下浮费率（百分率）报价。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.按湘计价[2020]56号规定的简易计税法，只计取工程直接费、绿色施工安全防护措施项目费、税金。

5.人工工资综合单价计取按湘建价（2020）56号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

**七、其它**

1．采购人在开标前不组织现场勘察；

2. 中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中扣除。

3.其他事项以合同约定为准。

4.《工程量清单》详见附件，无图纸。

**八、联系方式**

联系人：贺先生

电  话：13367386669

地  址：娄底职业技术学院综合楼 712室

监督单位：娄底职业技术学院纪委

监督电话： 江先生 13873819118

附件：1. 娄职预审J[2021]001号审定的《工程量清单》

2. 《报价函》

娄底职院后勤基建处

 2021年3月 日

### **附件2：**

### **报 价 函**

娄底职院后勤基建处：

1.根据贵处关于 娄底职院基础能力建设项目图书馆建设工程建设地点苗木移裁工程 竞争性谈判采购公告的要求，我公司针对该工程项目《工程量清单》中的**“综合单价下浮费率”**投标报价为 ％（ **不能低于3%** ）。

2.我公司已详细阅读并确认公告的全部内容，我公司完全认可，承诺确保此工程严格按相关规定要求施工和约定工期内竣工。

3.中标通知书下达后，我公司将按规定时间签订合同。

投标人（签章）：

投标人法人代表签字：

 2021年 3 月 日